Infotjenester
Forprosjektrapport
Gruppe BO-G02.
Robin Furu
Ingvild Karlsen Bjørlo
Christian Jacobsen
Glenn Bjørlo

Innhold

# INTRODUKSJON
## Prosjektgruppen
### Gruppen BO15-G2
Gruppen består av:
Ingvild Karlsen Bjørlo	90204584	ingvilkb@hiof.no
Robin Furu	41524376	robinaf@hiof.no
Glenn Bjørlo	47384852	glennab@hiof.no
Christian Endré Jacobsen	41758575	chrisjac@hiof.no

Prosjektets hjemmeside:	http://frigg.hiof.no/bo15-g2/
Ingvild Karlsen Bjørlo
Ingvild bor i Halden, hvor hun også er oppvokst. Hun gikk studiespesialisering på Halden videregående, med et utvekslingsår i Tyskland, og jobbet i et år før hun søkte seg til dataingeniørstudiet. Ved siden av studiene jobber hun på Rema 1000, og liker gjerne å trene og å være ute på tur.
Robin Furu
Robin er født og oppvokst på Sellebak i Fredrikstad og bor nå sentralt i Fredrikstad. Han hoppet rett på dataingeniør studiet etter forsvaret og har tidligere gått idrettslinjen på Fredrik II Videregående skole. Ved siden av studiene jobber han på GoExcellent, og liker gjerne å spille og å se film.
Glenn Bjørlo
Glenn er oppvokst i Askim og har bodd i Halden siden høsten 2014. Han ble uteksaminert fra Askim Videregående skole i 2005 å flyttet deretter til Lillehammer hvor han studerte film- og fjernsynsvitenskap. Senere flyttet han til Sarpsborg og begynte studiet DMpro. Han har nylig kommet hjem fra ett utvekslingsår i Australia.
Christian Endré Jacobsen
Christian er født og oppvokst i Fredrikstad og bor på Gressvik. Han har tidligere erfaring som teknikker i telekomfaget hvor han jobbet i YIT Building systems i 2 år og har fagbrev i telekommunikasjon. Ved siden av studiene jobber han på Expert, og har foto som en stor interesse.
### Veiledere
Terje Samuelsen	xxxxxxxx	terje.samuelsen@hiof.no
## Oppdragsgiver
### Om oppdragsgiver
Infotjenester i Sarpsborg har i snart 30 år levert kompetanse innenfor norsk arbeidsliv innen områder som HMS, lønn og regnskap, og har ca 150 ansatte. Infotjenester har et stort nettbasert oppslagsverk med fagsupport for mer enn 40.000 brukere. Deres rådgivere svarer på flere tusen fagrelaterte spørsmål fra kunder hvert eneste år. Flere hundre tusen ledere og medarbeidere har tilgang til deres nettbaserte håndbøker og systemer.
Et av deres mest populære produkter er personalsystemet HRessurs. Kundene kan velge mellom tre ulike pakker ettersom hva bedriften trenger. I HRessurs kan man behandle alt fra sykefravær, ferie og reiseregninger.
### Kontaktpersoner
Infotjenester AS ved:
Petter Ekrann	41444114	petter.ekrann@infotjenester.no

## Oppdraget
### Bakgrunn
Christian
<Her beskrives bakgrunnen for at prosjektet ble etablert. Refererer til beslutning, med bakgrunn i prosjektforslaget. Maks ½ side.>….studentgruppa fant og foreslo prosjektet/ oppgaven fordi dette temaet opptar meg/oss, fordi …………….., studentgruppa fikk oppgaven tildelt av…. Pga…, vi valgte dennen oppgaven fra tilbudet av oppgaver som lå på hjemmesiden, vi/jeg fikk oppgaven fra bedrift x som mener dette er viktig for bredriften å få belyst. Eller noe om problemene som leder til denne oppgaven (husk dere skal skrive mer i selve rapporten – situasjonsbeskrivelse/ problembeskrivelse.
Beskriv selve oppdraget, hvorfor dette er interessant/viktig for oppdragsgiver, evt. hva slags verktøy dere skal bruke etc. Det er viktig at selve rammen rundt prosjektet blir tydelig. Enkelte oppdragsgivere gir ganske frie tøyler, mens andre har ganske konkrete krav og ønsker.
Kort forklaring om den eksisterende løsningen HRessurs. Hvilken utvidelse vi skal legge til (avstand/bompenger), og hvorfor det er nyttig for Infotjenester (sparer de for masse styr med å beregne bompenger osv).
### Formålet
Christian
skal beskrive virkningen av prosjektet på et overordnet plan (f.eks. øke omsetningen i et firma). Formuler målene bedre/forklar målene:
Hovedmål – gjøre reiseregning/beregninger lettere
Delmål 1 – kunne beregne kostnadene
Delmål 2 – implementere mot HRessurs, slik at kostnadene lagres
### Effektmål
Christian
<Her beskrives effektmålene og de forutsetninger som ligger til grunn for mulig gevinstrealisering.>
<Effektmål er ønskede forbedringer i forhold til dagens situasjon.>

«Effektmålene (også kalt formål) beskriver hvorfor prosjektet er etablert, og beskriver ofte en ønsket fremtidig situasjon som skal oppnås ved å gjennomføre prosjektet (målsetting).» (ref wikipedia)
Litt om enklere registrering av kjørekostnader osv
### Resultatmål
<Her beskrives prosjektets resultatmål/hovedleveranser innenfor gitt tids- og kostnadsramme. Egenskapene ved prosjektresultatene skal beskrives.>
 «Resultatmål (også kalt kun mål) beskriver hva et prosjekt eller tiltak skal oppnå og er knyttet til prosjektets resultater og leveranser.» (ref wikipedia)

Prosjektbeskrivelsens resultatmål vil bli evaluert oppmot prosjektets leveranser. Merk at det kan skje endringer underveis i prosjektet som gir et annet enn det planlagte resultat. Dette blir da dokumentert (og avtalt med) prosjekteier.
### Leveransene

I dette prosjektet har vi en rekke viktige leveranser som vi skal få i orden til gitte tidsfrister fra både Skole og arbeidsgiver.
Kontrakt – frist 12.12.2014
Først ut av leveransene er gruppekontrakt og prosjektkontrakt, gruppekontraktens rolle er å ha en felles ide om hvordan vi sammen skal løse problemstilling og få til et best mulig samarbeid med retningslinjer og tiltak hvis noe skal skje. Prosjektkontrakten inneholder en skisse over prosjektet vårt samt retningslinjer utarbeided i samarbeid med prosjektgiver. Leveringsfrist for kontrakter 12.12.2014.
Hjemmeside – frist 09.01.2015
Vår hjemmeside inneholder en kort beskrivelse av prosjektet vårt, litt om arbeidsgiver samt vår kontaktinformasjon. Her vil det også bli gjort tilgjengelig prosjektdokumenter etterhvert.
http://frigg.hiof.no/bo15-g2/
Forprosjektrapport – frist 16.01.2015
Førsteutkast til prosjektet. Denne skal inneholde en rekke punkter som skal beskrive prosjektet vårt til best mulig grad. Vi skal presentere gruppa vår, oppdragsgiver, en god beskrivelse av oppgaven. Vi skal også ha med resultat og hva vi ser for oss det endelige produktet kan bringe med seg. Vi skal også formulere for hva slags metoder vi skal benytte oss for å nå målet, samt hva vi skal levere, samt en oversiktlig prosjektplan med tider og risikovurderinger.
Prosjektplakat – frist 01.06.2015
Informerende plakat som skal gi et raskt innsyn i prosjektet samt resultater.
Refleksjonsnotat – 21.05.2015
Hver students individuelle refleksjon om prosjektet, leveres sammen med hoveddokumentet.
Hoveddokumentet – 21.05.2015
Det viktigste dokumentet vi skal levere, en versjon av IMRAD-modellen, her skal vi dokumentere alle fasene i prosjektet vårt, samt analyse, design, implementasjon, resultater, konklusjon og ikke minst referanser. Punktene i forprosjektrapporten vil også innebære i denne raporten til en mer detaljertgrad.
Ferdigstilt produkt - ??.06.2015
Leveranse til arbeidsgiver av vårt ferdige resultat, all programvare vi har konstruert samt dokumentasjon og forklaring til dette.
### Metoden
Glenn
er hvordan formål og leveranser skal oppnås. Jo mer teoretisk og “akademisk” prosjektet er, jo større vekt må man legge på metoden. Tradisjonelt er det metodiske aspektet relativt nedtonet i et
bachelorprosjekt i forhold til et master- eller PhD-prosjekt. Erfaringsmessig
oppfatter studentene dette som en litt fremmed måte å betrakte et prosjekt
på, men den er utbredt i både akademia og næringslivet, og gjør det lettere
å holde tunga rett i munnen underveis.

SCRUM – en godt forklarende oversikt over scrum og begreper Petter snakket om på møtet. 2ukers sprinter, kunne levere ferdig resultat for hver sprint.
# Prosjektet
## Beskrivelse av prosjektets omfang
Christian
Litt om prosjektet, hva som skal brukes i løsning (API visveg skal brukes i HRessurs osv). Pass på å skille formål/beskrivelse av omfang
<Her beskrives prosjektets omfang, med bakgrunn i prosjektforslaget og evt. andre beslutningsdokumenter. Beskrivelsen skal inneholde egenskapene til og størrelsen på leveransene (resultatene, tjenesten, produktet) som prosjektet er igangsatt for å frembringe. Det er her tenkt en beskrivelse på ½ side som gir et godt inntrykk av hva prosjektet dreier seg om.>
## Rammebetingelse
For å få en best mulig flyt av prosjektet har vi valgt å ha møte med prosjektgiver hver 2. Fredag, hvor vi sammen vil benytte SCRUM metoden for arbeid, denne fungerer slik at vi hele tiden evaluerer hvilke prioriteringer vi skal bruke for å få et best mulig resultat for begge parter, dette fordi behov for programvare i dagens samfunn hele tiden forandrer seg. Vi setter da opp små mål hele veien hvor vi så har sprinter på 2 uker, for å evaluere resultat og prioriteringer videre sammen med prosjektgiver.
Videre så har vi tenkt å ha ukentlige møter med veileder Terje Samuelsen, samt fellesmøter mellom arbeidsgiver, gruppe og veileder.
Vi er veldig avhengig av å få tilgang til Vegvesenet sitt API slik at vi får tatt i bruk deres API/Database til vårt produkt, samt Info tjenester sin programvare HR ressurs som dette skal implementeres i ved ferdigstilling.
Det er også gitte tidsfrister til leveranser av rapportering og produkt som vi må prioritere, vi forventer å benytte ca 30. timer per elev, per uke på prosjektet.

## Avgrensninger

<Her beskrives det hvordan prosjektet skal avgrense sitt ansvarsområde i forhold til andre prosjekter, oppgaver og aktiviteter. For IKT-prosjekter kan dette også gjelde systemer, grensesnitt osv. Dette er spesielt viktig der dette ikke er åpenbart og dermed kan skape eventuelle misforståelser.>
## Prosjektplan
### User stories
Vi har ved oppstart definert en del forskjellige user stories vi skal utføre gjennom prosjektet. Som beskrevet, går SCRUM-metoden ut på at prosjeketet utformes underveis, slik at rekkefølgen dette gjøres i kan endres. Nye user stories vil også legges til etter hvert som prosjektet utvikles og testet. Sprinter, hvilke user stories som skal utføres til neste møte, samt evt nye user stories som skal legges til, avklares på møtene med Petter annenhver uke.
Foreløpig har vi definert følgende user stories og epic (i parentes):

- Få informasjon ut av visveg-APIet (må få tildelt brukernavn/passord).
- Få opp interface til kommunikasjon mot visveg
- Sette opp utkast til GUI
- Utvikle GUI mot interface tilsvarende interfacet mot visveg til testing.
- Koble GUI mot interfacet mot visveg.
- Sette opp nøyaktig funksjonalitet til minstekrav
- Hente ut start og stoppsted
- Beregne avstand i km
- Beregne bompengekostnader
- Lagre start, stopp, km, kostnader.
- Hente ut bompengekostnader for strekninga
- Legge til viapunkt.
- Vis i kart
- Tilpasse GUI til HRessurs

Prosjektet er tenkt delt inn i versjoner, der vårt fokus vil være v.1-v.3:
v.1 – Gjøre samme beregninger som vis veg + viapunker (html, javascript – lettere å implementere)
v.2 – vise i kart
v.3 – tilpasse HRessurs
v.4 – implementere mot HRessurs
### Hovedaktiviteter
Prosjektbeskrivelse
Beskrivelse av aktiviteten	Skrive en problembeskrivelse etter gitte krav til formelt oppsett
Tidsperiode	5/1-16/1
Formålet med aktiviteten	Få en oversikt over hva som skal gjøres, arbeidsfordeling, disposisjon av tiden
Oppstartskriterier	Velge problemstilling, vite hva som skal gjøres i løpet av prosjektet
Ansvarlig for aktiviteten	Ingvild fordeler oppgaver/temaer, og setter sammen til endelig resultat..
Medhjelpere	Alle bidrar med hver sine utdelte deler av prosjektbeskrivelsen
Resultater fra aktiviteten	Beskrivelse av prosjektet, en mal for videre arbeid og sammenligningsgrunnlag på ferdig resultat av oppnådde resultater, iforhold til planlagte resultater.

Oppkobling mot visveg
Beskrivelse av aktiviteten	Klargjøring for uthenting av data til beregninger
Tidsperiode	Ferdig 31/1
Formålet med aktiviteten	Finne ut hvordan APIet virker, og få koblet oss mot det. Teste ut spørringer, og få dette til å fungere
Oppstartskriterier	Få tildelt brukernavn og passord fra vegvesenet
Ansvarlig for aktiviteten	Christian
Medhjelpere	Alle må sette seg inn i det
Resultater fra aktiviteten	Klart til å bruke data fra visveg i applikasjonen

GUI og ____
Beskrivelse av aktiviteten
Tidsperiode
Formålet med aktiviteten
Oppstartskriterier
Ansvarlig for aktiviteten
Medhjelpere
Resultater fra aktiviteten

Prosjektrapport
Beskrivelse av aktiviteten	Skrive hovedrapporten
Tidsperiode	17/1 - 21/5 (delleveranser 13/3 og 24/4)
Formålet med aktiviteten	Dokumentere prosjektet
Oppstartskriterier	Levert forprosjektrapport
Ansvarlig for aktiviteten	Ingvild fordeler oppgaver/temaer, og setter sammen det endelige resultatet
Medhjelpere	Alle bidrar med hver sine utdelte deler av prosjektbeskrivelsen
Resultater fra aktiviteten	En ferdig rapport som dokumenterer hele prosjektperioden, resultater osv.

Fremføring
Beskrivelse av aktiviteten
Tidsperiode
Formålet med aktiviteten
Oppstartskriterier
Ansvarlig for aktiviteten
Medhjelpere
Resultater fra aktiviteten

Prosjektplakat
Beskrivelse av aktiviteten	Lage en plakat som kort og godt forklart oppsummerer prosjektet
Tidsperiode	22/5 - 1/6
Formålet med aktiviteten	Gi de som ser plakaten en kort og enkel oversikt over hva bachelorprosjektet har gått ut på.
Oppstartskriterier	Ferdig prosjekt
Ansvarlig for aktiviteten
Medhjelpere
Resultater fra aktiviteten	En stk plakat til å henge opp

## Hovedmilepæler og leveranser
Alle må tenke over
inndelingen av milepæler, hva begynner vi med, tidsbruk. 2ukers milepæler (sprinter) + leveransene.
<Her beskrives milepælene og tidspunktene for når disse skal nås. Det er kun de milepælene som skal dokumenteres (for eksempel i møtererferater) som skal beskrives her. I tillegg beskrives leveranser som prosjektet får fra andre f. eks fra linjen eller andre prosjekter.>

<Milepælene er kontrollpunkter som skal passeres før videre aktiviteter startes.>

M/L	Beskrivelse av milepæl eller leveranse	Dato
M1	Når prosjektet er startet	5/1-15
	Prosjektbeskrivelse er ferdig	16/1-15
	Prosjektbeskrivelse er godkjent

	Første versjon av hovedrapport er levert	13/3-15
	Andre versjon av hovedrapport er levert	24/4-15
M8	Når rapporten er ferdig og innlevert til evaluering	21/5-15

## Risikoanalyse
Robin
Legg vekt på utfordringene vi fikk i integrerte IT-systemer (legg til/omformuler så vi får dekka de største problemene), utdyp resten i lista
<Her beskrives det hvordan prosjektet skal jobbe med usikkerhet. Beskriv muligheter, viktige utfordringer og risiki som kan forsinke eller forhindre gjennomføring. Beskriv også ulike tiltak for å redusere risiko.>
Sannsynlighet kode S: / Aktuell bedømmelse av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer dersom planlagte tiltak ikke gjennomføres / 5 Svært stor sannsynlighet (80 % - 100% ) / 4 Stor sannsynlighet (60 – 80%) / 3 Middels høy sannsynlighet (40 - 60%) / 2 Lav sannsynlighet (20 – 40%) / 1 Usannsynlig (mindre enn 10% - 20%) / 0 Risikoen er bortfalt eller eliminert	Konsekvenser kode K: / Bedømmelse av konsekvensene om hendelsen inntreffer: / 5 Svært alvorlig: Hele (del)prosjektet er i fare / 4 Alvorlig: Hele (del)prosjektets planer må gjøres om / 3 Moderat: Hele (del)prosjektets planer påvirkes, men totalrammen for prosjektet kan holdes / 2 Lav: Planer for (del)prosjektet påvirkes, men totalrammen holdes / 1 Ubetydelig: Begrenset virkning, kan innhentes

Nr		Risiko/hendelse		S	K	Konsekvenser	Gardering/Tiltak
		Sykdom		3	3	Tap av arbeidstid	Hvis dette forekommer vil arbeid bli fordelt på resterende medlemmer
	Mangel på kompetanse		3		3	Dette kan påvirke prosjektets resultat når det kommer til kvalitet.	Vi går igjennom alt av dokumentasjon og frisker opp teori, i tilegg vil det bli mye bruk av stud-ass og eventuelle andre ressurser ved skolen.
	Feil på programvare/ komponenter		2		3	Påvirker gjennomførbarheten av prosjektet,.	Finne alternative løsninger hvis det forekommer, ha en god dialog med arbeidsgiver samt partnere.
	For lite tid		4		4	Påvirker resultatet med tanke på kvalitet av prosjektet.	God planlegging med tanke på arbeidstimer og belastning, lager eventuelle delmål som kan fjernes hvis tiden blir knapp.
	Kollisjon med gruppe6		2		2	Må vente på hverandre hvis vi jobber med samme del av prosjektet.	Hele tiden ha god dialog mellom gruppene, planlegge slik at dette ikke koliderer.
	Splid i gruppen		1		2	Forsinkelser	Ha en god dialog innad i gruppen slik at alle føler de blir hørt.
	Fokus på feil oppgaver		2		2	Forsinkelser, dårligere resultat.	Hele tiden ha god dialog med arbeidsgiver og stud-ass slik at vi har en best mulig oversikt.
	For omfattende oppgave		3		3	Dette kan føre til uferdig eller utilfredsstillende oppgaveløsning	Hele tiden følge med på progresjonen av prosjektet slik at vi kan utarbeide endringer eller nedskalere oppgaven hvis det viser seg at vi har for mye å gjøre.
	Informasjonsvikt		3		3	Feil tolkning av oppgaven innad i gruppen eller ut til arbeidsgiver	Hele tiden ha dialog med alle parter samt spørre helst 2 ganger for mye.

# Gjennomføring
## Prosjektorganisering
Prosjektet organiseres ved at vi velger prosjektleder og sekretær, som får tildelt egne oppgaver i tillegg til ansvaret alle i gruppa har. Se definering av roller i kap ___. Disse oppgavene vil vi rullere på. Fra oppstart av semesteret, til prosjektrapporten skal leveres, er det 20uker. Vi deler derfor opp slik at hver og en av oss vil være i henholdsvis prosjektleder- og sekretærrollene i fem uker. De resterende ti ukene vil man være medarbeidere på prosjektet. Vi tar forbehold om eventuelle utfordringer som kan dukke opp, slik at en rullering på rollene vil være naturlig for fremdrift utover oppsatt plan. Da både veileder og oppdragsgiver har mange å forholde seg, har vi for å gjøre det enklere for dem, faste kontaktpersoner i gruppa. All kontakt med Infotjenester v/ Petter Ekrann vil gå gjennom Christian, mens all kontakt og avtaler med veileder Terje Samuelsen, vil gå gjennom Ingvild. Vegvesenet sin API-løsning «visveg», vil være sentral i prosjektet, og _____ vil derfor stå for kontakt med de ved behov.

Vi vil ha ukentlige møter med veileder Terje Samuelsen og annenhver uke vil vi ha møte med Petter Ekrann. De vil følge opp at prosjektet følger de retningslinjer som er gitt med tanke på formål, krav til prosjektet, tidsbruk osv. Petter kan kontaktes på mail eller telefon hvis vi støter på problemer underveis, og han vil også hjelpe oss i gang slik at vi fra første stund vil ha gode forutsetninger for å utvikle et produkt som kan implementeres i det eksisterende personalsystemet HRessurs. Vi vil som nevnt ovenfor bruke SCRUM-metoden, og dele inn prosjektet i sprinter på to uker. Ved hvert møte med Petter skal vi ha et ferdig og fungerende produkt å vise fram, som oppfyller kravene til sprinten. På disse møtene vil vi også definere den påfølgende sprinten. SCRUM-metoden innebærer å hele tiden videreutvikle ideen mens man jobber med et prosjekt, og oppgaven vil kunne videreutvikles langt utover minstekravene som er definert ved prosjektoppstart.

Vi har satt av faste tider der vi skal jobbe med prosjektet fra skolen, samt at vi kommer til å sitte å jobbe med prosjektet hos Infotjenester en eller to ganger i uka, litt avhengig av hvor i prosjektprosessen vi befinner oss.

Dette er et prosjekt, som forutsetter jevnt arbeid fra alle gjennom hele prosessen. For å gjøre dette mulig, uten at vi overlapper og skaper problemer for hverandre, vil vi dele inn arbeidet i så separate oppgaver som mulig. Dette vil si at vi definerer oppgaver klart og tydelig, slik at alle delene fungerer sammen, men kan arbeids på separat. Dette vil blant annet innebære at vi vil sette opp et interface mot API-en til visveg. En vil jobbe med selve interfacet mot visveg for å få ut ønskede resultater, mens en annen vil jobbe med en GUI-løsning som fungerer mot interfacet. Denne GUI-løsningen kan da lages slik at den, frem til interfacet mot visveg fungerer optimalt, kan hente ut tilfeldige verdier og gjøre tilfeldige beregninger.

Vi har satt opp en risikoanalyse for å sikre oss mot forsinkelser og problemer som kan oppstå brått og uventet, slik som sykdom, og dersom noen på gruppa ikke følger frister for å levere oppgaver. For å risikere å få alt for mye å gjøre på slutten, vil vi passe på å komme godt i gang i begynnelsen. Ved å jobbe mer intensivt med prosjektet i begynnelsen, vil vi ha tid å gå på ved eventuell sykdom, uforutsette problemer med det tekniske osv.

For å kvalitetsikre produktet, vil vi teste både forslag til løsning og endelig løsning på venner og bekjente med ulik kompetanse innen pc-baserte løsninger. Vi vil da tilpasse løsningen ut ifra tilbakemeldingene, for å få et resultat som er optimalt for alle brukergrupper.
### Roller og ansvar

### Ansvarsområder og tidsperiode

UKE	Prosjektleder	Sekretær	Medarbeider
2-6	Christian	Ingvild	Robin, Glenn
7-11	Robin	Glenn	Ingvild, Christian
12-16	Glenn	Christian	Ingvild, Robin
17-21	Ingvild	Robin	Christian, Glenn

Prosjektleder:
Ansvar for møteinnkalling
Holde oversikt over fremdrift, og sørge for at milepæler og mål blir nådd
Lede gruppa med fokus på fremdrift og et godt resultat
Delta aktivt på møter
Skrive rapporter
Utføre praktisk arbeid

Sekretær:
Skrive møtereferat
Delta aktivt på møter
Skrive rapporter
Utføre praktisk arbeid

Medarbeier:
Delta aktivt på møter
Skrive rapporter
Utføre praktisk arbeid
### Arbeidsfordeling
U – hovedannsvar for utføring en arbeidsoppgave
u – bidra til en arbeidsoppgave
B – ta beslutningen alene
b – ta beslutningen sammen med andre
G – godkjene noe
R – må rådspørres osv.
I – komme med innspil/forslag/hjelp
Arbeidsoppgave	Robin Furu	Ingvild Karlsen Bjørlo	Glenn Bjørlo	Christian Jacobsen	Infotjenester
Bestemme problemstilling	b	B	b	b	R, G, I
Prosjektbeskrivelse	u	U	u	u	R
Kontakt med visveg
Kontakt med infotjenester	R, I	R, I	U	R, I
Kontakt med veileder	R, I	U	R, I	R, I

Prosjektrapport
Prosjektplakat

### Bemanningsplan

Rolle	Person	Kompetanse	% andel tilgjengelig	Tidsrom
Medarbeider	Robin Furu	3.år Dataingeniør	100%	1/1 - 10/6
Medarbeider	Ingvild Karlsen Bjørlo	3.år Dataingeniør	100%	1/1 - 10/6
Medarbeider	Glenn Bjørlo	3.år DMPRO	100%	1/1 - 10/6
Medarbeider	Christian Endré Jacobsen	3.år Dataingeniør	100%	1/1 - 10/6
Oppdragsgiver	Petter Ekrann	?	Ved møter og behov for hjelp	1/1 - 21/5
Veileder	Terje Samuelsen	?	Møte 1 gang i uka	1/1 - 21/5

### Håndtering av prosjektfiler
Vi vil bruke Github, for å kunne jobbe parallelt på prosjektet. Her kan vi lagre filer, synkronisere prosjektet med de endringer en annen på gruppa har gjort, og se hvem som har endret hva. Dette er derfor også ypperlig for versjonskontroll av filer, og vi vil også ha mulighet til å gjenopprette tidligere versjoner dersom det er behov for det. Vi vil bruke github sin versjonskontroll for småendringer, og ved store endringer/ferdigstilling av deler av prosjektet, vil vi lagre disse som nye filer, med versjonsnummer. Med Github har alle filene lagret lokalt på sin pc, slik at vi vil ha backup på fire maskiner, forutsatt at alle er flinke til å synkronisere jevnlig.
Som en ekstra sikkerhet har vi også opprettet en dropbox-mappe, der vi vil lagre en ekstra kopi av alle filer som ligger på github.

### Programmeringsspråk og kode
Ettersom løsningen vi lager skal implementeres med HResurs, skal vi i all hovedsak forsøke å basere oss på HTML, javascript og .NET med C#(?) + mer detaljert beskrivelse.